
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Майорская средняя общеобразовательная школа

ПРИКАЗ

26.06.2026                                       х. Майорский                                        № 68

О внедрении типового решения в сфере образования
В МБОУ Майорской СОШ

В соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе «Моя школа», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2022 г. № 1241, Соглашением о внедрении и эксплуатации типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования в Ростовской области от 11.03.2026 № ОК-П13-20951, руководствуясь Распоряжением Правительства Ростовской области от 22.06.2026 №379 «О внедрении типового решения в сфере образования в Ростовской области».,на основании приказа Управления образования Орловского района от 25.06.2026 № 414» О внедрении типового решения в сфере образования в образовательных организациях Орловского района», руководствуясь Уставом МБОУ Майорской СОШ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план-график мероприятий по подготовке к внедрению Типового решения в сфере образования (далее – ТОР «Моя школа») с 1 сентября 2026 г. (приложение № 1) и обеспечить его реализацию.
2.Назначить ответственными за организацию мероприятий, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа», следующих лиц:
2.1.За подготовку педагогических и иных работников к работе с ТОР «Моя школа» в период с 01.08.2026 по 01.09.2026 – Безуглову Татьяну Николаевну-директора МБОУ Майорской СОШ.
2.2.За организацию регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» – Безуглову Татьяну Николаевну-директора МБОУ Майорской СОШ.
2.3.За техническое сопровождение проведения мероприятий в рамках внедрения ТОР «Моя школа» – Безуглову Татьяну Николаевну-директора МБОУ Майорской СОШ.
2.4.За подготовку и проведение сквозного тестирования, подготовку документов о проведении сквозного тестирования – Безуглову Татьяну Николаевну-директора МБОУ Майорской СОШ.
2.5.За информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя Школа»  для доступа к электронному дневнику – Безуглову Татьяну Николаевну-директора МБОУ Майорской СОШ.
3.Создать рабочую группу по подготовке к внедрению ТОР «Моя школа» согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
4.Создать отдельный раздел на официальном сайте для размещения информации для обучающихся и их родителей (законных представителей). Ответственный – учитель информатики Удодова Камила Сергеевна
5.Рабочей группе обеспечить:
5.1.Своевременное внесение данных в ТОР «Моя школа», их полноту и достоверность;
5.2.Информирование педагогических и иных работников о мероприятиях, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа»;
5.3.Формирование документов о проведении сквозного тестирования и их передачу в Управление образования Орловского район;
5.4.Взаимодействие с ответственными специалистами, назначенными приказом Управления образования Орловского района от 25.06.2026 № 414» О внедрении типового решения в сфере образования в образовательных организациях Орловского района».
6.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.



Директор МБОУ Майорской СОШ                                               Т.Н.Безуглова

























УТВЕРЖДЕНО
директор МБОУ Майорской СОШ
_____Т.Н.Безуглова
Приказ от 26.06.2026 год № 68
План-график мероприятий по подготовке к внедрению 
Типового решения в МБОУ Майорская СОШ
	№ п/п
	Мероприятие
	Ответственные исполнители
	Результат исполнения
	Сроки исполнения

	1. 
	Организационные мероприятия

	1.1. 
	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)
	Директор МБОУ Майорская СОШ
	Не менее 80% педагогических и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА
	01.08.2026

	1.2. 
	Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа»
	Директор МБОУ Майорская СОШ
	Нормативные правовые акты направлены Минцифры России и Минпросвещения России
	29.06.2026

	1.3. 
	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА
	Директор МБОУ Майорская СОШ
	Не менее 85%обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организацийпрошли регистрацию в ЕСИА
	15.09.2026

	1.4. 
	Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями) 
	Директор МБОУ Майорская СОШ
	Не менее 60% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»
	15.09.2026

	2. 
	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа» в МБОУ Майорской СОШ

	2.1. 
	Комплектование 1 класса и 10 классов в РГИС по итогам первой волны
	Директор МБОУ Майорская СОШ
	Информация представлена в Минцифры России и Минпросвещения России
	01.07.2026

	2.2. 
	В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027
	Директор МБОУ Майорская СОШ
	Информация направлена в Минцифры России
	08.07.2026

	2.3. 
	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)
	Директор МБОУ Майорская СОШ
	Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»
	19.07.2026 – 20.08.2026

	2.4. 
	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательных организаций)
	Директор МБОУ Майорская СОШ
	Все пользователи в образовательных организациях подключены к ТОР «Моя школа»
	с 20.08.2026

	2.5. 
	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»
	Директор МБОУ Майорская СОШ
	Сквозное тестирование проведено
	с 20.08.2026

	2.6. 
	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования
	Директор МБОУ Майорская СОШ
	Подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России и Минпросвещения России
	25.08.2026

	2.7. 
	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год
	Директор МБОУ Майорская СОШ
	Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» по всем образовательным организациям
	01.09.2026

	3. 
	Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»

	3.1. 
	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»
	Директор МБОУ Майорская СОШ
	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»
	19.07.2026 – 19.08.2026

	3.2. 
	Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки
	Директор МБОУ Майорская СОШ
	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку
	01.08.2026 – 01.09.2026

	3.3. 
	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам
	Директор МБОУ Майорская СОШ
	Пользователи ТОР «Моя школа принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам
	с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно










Приложение № 2
Приказ от 26.06.2026 год № 68

Рабочая группа по подготовке к внедрению ТОР «Моя школа»
1.Председатель рабочей группы – директор Безуглова Т.Н.;
2.Члены рабочей группы-заместитель директора по УВР Разумова Н.С.;
заместитель директора по ВР Кончатная Т.А.;
учитель инфоматики - Удодова К.С.

